企业AI本地部署需求

## 一、企业基础背景

公司=茶具电商公司，年销售过亿 ，办公人员约50人，线下有门店，线上覆盖所有电商销售凭条，配套工厂人员数十人。企业业务体系、办公系统齐全，但数字化运营存在明显短板，新媒体运营效益不高。

核心业务板块：线下门店客户对接、新媒体私域运营、国内电商销售，客服部、品宣（文案+视频+图片诉求高）

在用系统工具：小程序、CRM、聚水台、企微（日常运营）、

## 二、企业核心经营痛点

客户原有AI诉求仅为模糊的“降本增效”，无具体落地方向，核心痛点集中在人工依赖高、经验无法复用、效率低下：

- 核心工作集权：企业核心业务、管理工作高度依赖老板个人，个人经验无法快速复制给团队

- 新人成长缓慢：无标准化培训、考核体系，新员工上手周期长

- 人工运营低效：库存管理、客户投诉、订单跟进等基础工作全靠人工盯守，耗时费力

- 电商平台数据没有时时分析跟进，

- 电商的素材需求高，对视频、文案、图片的需求高，数量多，诉求多，转化不高

- AI落地无思路：早有引入AI、分担人力、提升效率的想法，但不清楚落地板块、实施顺序和具体方案

## 三、企业六大核心AI落地诉求（全业务覆盖）

梳理6项真实诉求

- 库存采购AI：读取进销存数据，根据订单、库存情况自动生成备货计划，对接采购与供应商

- 订单客服AI：辅助销售助理跟进订单、解答客户疑问、处理客诉，降低一线人力压力

- 绩效管控AI：联动企微及各部门数据，自动做工作质量分析、绩效评分，跟进重点工作推进进度

- 新媒体AI：结合企业业务动态生成专属文案、素材，适配企业个性化需求，优于通用AI工具（重点）

- 电商监控AI：实时监控京东天猫抖音等电商平台的获客数据、销售情况及行业竞品动态

## 四、AI需求优先级分层&落地规划

核心落地原则：不盲目全量开发。六大需求覆盖板块广，一次性落地存在成本高、周期长、流程不适配、团队抵触等问题，且希望先试点、稳落地。依据「需求逻辑清晰度、数据标准化程度、对原有业务流程影响度」划分三级优先级：

### 1. 高优先级（快速落地）

落地模块：品牌资料时时提取，品牌资料库随时提取需求文案数据信息、数据报表绩效分析、销售助理知识问答

落地优势：依托企业现有企微、业务数据，无需复杂开发；仅需搭建产品&知识库，数据现成、逻辑简单、落地快；无需改动团队原有工作流程，品牌部可单独试点，快速直观验证AI落地效果。

### 2. 中优先级（过渡落地）

落地模块：新媒体素材智能生成

落地方案：前期可不直接本地部署，先用免费通用AI工具（豆包等）过渡，让团队适应AI办公；后期梳理企业产品卖点、业务动态、客户反馈等专属内容，搭建标准化知识库后，再落地本地部署，降低前期开发成本，提升内容适配度。

### 3. 暂缓落地（低优先级）

落地模块：销售全流程AI管理、库存&生产智能计划

暂缓原因：一是依赖工厂端系统，企业现有工厂系统未完善、业务模式未稳定，易出现数据对接故障；二是涉及复杂ERP逻辑，开发成本高、落地难度大；待后续系统搭建完成、业务稳定后再逐步推进。

## 五、落地方案（需要给出更优方案）（以下仅建议）

客户核心诉求：业务、客户、报价、财务数据敏感，必须做AI本地部署，杜绝数据泄露。针对客户疑问，敲定两大核心技术方案：

### 1. 算力架构：本地+云端混合云架构

本地算力：承载日常简单办公场景，无额外流量费用，满足基础AI运营需求；

云端算力：承接深度竞品分析、复杂库存计算等复杂任务，仅复杂场景产生少量费用；

核心优势：兼顾日常使用低成本、复杂任务高效率，平衡实用性与经济性。

## 六、硬件配置建议

「低成本试点、可迭代升级、不一次性大额投入」的核心需求：

- 先软件后硬件：根据落地的AI模块需求匹配CPU、内存、显存配置，避免硬件性能过剩或不足；

- 预留升级空间：硬件支持后续新增AI模块、追加算力，无需整体更换设备；

- 轻量化试点：支持单模块、组合模块低成本试点，验证效果后再逐步追加投入，适配中小企业资金投入节奏。